SEGUNDA EJECUCIÓN

No superar el presupuesto dado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Recepción del problema** | | | |
| Situación en la que se detecta | Durante la revisión de requisitos no funcionales del sistema. | | |
| Descripción | Se propone implementar un control estricto para asegurar que el proyecto no sobrepase el presupuesto predefindo. | | |
| Nombre Cliente | Elon Musk | | |
| Contacto Cliente | [elon@musk.es](mailto:elon@musk.es) | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Asignar Responsables** | | | | |
| Responsable | | Iván García González | | |
| Cargo | | Gestor de Cambios | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | | | 11/03/2025 | |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | | | | |
| **Analizar el Problema** | | | | | | |
| Impacto | Bajo | | | | | |
| Votación de costes |  | Miembro 3 | Miembro 2 | Miembro 3 | | Miembro 4 |
| Votación 1 | 2 | 2 | 3 | | 2 |
| Votación 2 | - | - | - | | - |
| Coste Final | 2.2 | | | | | |
| Beneficio | Alto | | | | | |
| Áreas afectadas | Gestión financiera, planificación del proyecto. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Decidir si llevar a cabo el cambio** | | | |
| Viabilidad Técnica | Viable, ya que no requiere cambios técnicos complejos y es esencial para la gestión del proyecto. | | |
| Decisión | Aceptar. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Planificar el cambio** | | | | |
| Actividades | | 1. Definir correctamente el límite presupuestario. 2. Implementar herramientas de seguimiento de costes. 3. Revisar periódicamente el presupuesto. | | |
| Responsable | | Iván García González | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Ejecutar el cambio** | | | | |
| Tareas Realizadas | | 1. Límite presupuestario establecido correctamente. 2. Herramientas de seguimiento de costes implementadas. 3. Revisión periódica del presupuesto en curso. | | |
| Estado | | Completado. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| Cliente | | | Elon Musk | |
| **Notificar el cliente** | | | | |
| Contacto | | [elon@musk.es](mailto:elon@musk.es) | | |
| Descripción del cambio | | El cambio ha sido aceptado y se han implementado controles presupuestarios para garantizar su cumplimiento. | | |

dd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Recepción del problema** | | | |
| Situación en la que se detecta |  | | |
| Descripción |  | | |
| Nombre Cliente | Elon Musk | | |
| Contacto Cliente | [elon@musk.es](mailto:elon@musk.es) | | |

Plantilla B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Asignar Responsables** | | | | |
| Responsable | |  | | |
| Cargo | |  | | |

Plantilla C

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | | | 11/03/2025 | |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | | | | |
| **Analizar el Problema** | | | | | | |
| Impacto | Alto/Medio/Bajo | | | | | |
| Votación de costes |  | Miembro 3 | Miembro 2 | Miembro 3 | | Miembro 4 |
| Votación 1 |  |  |  | |  |
| Votación 2 |  |  |  | |  |
| Coste Final |  | | | | | |
| Beneficio | Alto/Medio/Bajo | | | | | |
| Áreas afectadas |  | | | | | |

Plantilla D

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Decidir si llevar a cabo el cambio** | | | |
| Viabilidad Técnica |  | | |
| Decisión |  | | |

Plantilla E

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Planificar el cambio** | | | | |
| Actividades | |  | | |
| Responsable | |  | | |

Plantilla F

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Ejecutar el cambio** | | | | |
| Tareas Realizadas | |  | | |
| Estado | |  | | |

Plantilla G

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| Cliente | | | Elon Musk | |
| **Notificar el cliente** | | | | |
| Contacto | | [elon@musk.es](mailto:elon@musk.es) | | |
| Descripción del cambio | |  | | |

dd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Recepción del problema** | | | |
| Situación en la que se detecta |  | | |
| Descripción |  | | |
| Nombre Cliente | Elon Musk | | |
| Contacto Cliente | [elon@musk.es](mailto:elon@musk.es) | | |

Plantilla B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Asignar Responsables** | | | | |
| Responsable | |  | | |
| Cargo | |  | | |

Plantilla C

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | | | 11/03/2025 | |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | | | | |
| **Analizar el Problema** | | | | | | |
| Impacto | Alto/Medio/Bajo | | | | | |
| Votación de costes |  | Miembro 3 | Miembro 2 | Miembro 3 | | Miembro 4 |
| Votación 1 |  |  |  | |  |
| Votación 2 |  |  |  | |  |
| Coste Final |  | | | | | |
| Beneficio | Alto/Medio/Bajo | | | | | |
| Áreas afectadas |  | | | | | |

Plantilla D

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Decidir si llevar a cabo el cambio** | | | |
| Viabilidad Técnica |  | | |
| Decisión |  | | |

Plantilla E

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Planificar el cambio** | | | | |
| Actividades | |  | | |
| Responsable | |  | | |

Plantilla F

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Ejecutar el cambio** | | | | |
| Tareas Realizadas | |  | | |
| Estado | |  | | |

Plantilla G

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| Cliente | | | Elon Musk | |
| **Notificar el cliente** | | | | |
| Contacto | | [elon@musk.es](mailto:elon@musk.es) | | |
| Descripción del cambio | |  | | |

dd

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Recepción del problema** | | | |
| Situación en la que se detecta |  | | |
| Descripción |  | | |
| Nombre Cliente | Elon Musk | | |
| Contacto Cliente | [elon@musk.es](mailto:elon@musk.es) | | |

Plantilla B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Asignar Responsables** | | | | |
| Responsable | |  | | |
| Cargo | |  | | |

Plantilla C

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | | | 11/03/2025 | |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | | | | |
| **Analizar el Problema** | | | | | | |
| Impacto | Alto/Medio/Bajo | | | | | |
| Votación de costes |  | Miembro 3 | Miembro 2 | Miembro 3 | | Miembro 4 |
| Votación 1 |  |  |  | |  |
| Votación 2 |  |  |  | |  |
| Coste Final |  | | | | | |
| Beneficio | Alto/Medio/Bajo | | | | | |
| Áreas afectadas |  | | | | | |

Plantilla D

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Decidir si llevar a cabo el cambio** | | | |
| Viabilidad Técnica |  | | |
| Decisión |  | | |

Plantilla E

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Planificar el cambio** | | | | |
| Actividades | |  | | |
| Responsable | |  | | |

Plantilla F

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| **Ejecutar el cambio** | | | | |
| Tareas Realizadas | |  | | |
| Estado | |  | | |

Plantilla G

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | RNF-001 | | Fecha | 11/03/2025 |
| Nombre | | | **No superar el presupuesto dado** | |
| Cliente | | | Elon Musk | |
| **Notificar el cliente** | | | | |
| Contacto | | [elon@musk.es](mailto:elon@musk.es) | | |
| Descripción del cambio | |  | | |